Treffen am Dienstag, 07.07.26

Projektvorbereitung:

- Erstellen Repository in Github

- Erstellen von Github Projekt “Tarot Entwicklen”

- Anlegen der ersten Issues auf einem Board

- Anpassung der README.md:

  - Festlegung gemeinsamer Konventionen und Entwicklungsrichtlinien:

    - Dokumentation und Quellcode werden in deutscher Sprache verfasst

    - Entwicklung erfolgt im Pair Programming

    - Binäre Dateien werden nicht versioniert und befinden sich in der .gitignore

    - Änderungen werden ausschließlich über Pull Requests in den main-Branch übernommen

    - Jede größere Änderung wird durch ein GitHub-Issue dokumentiert

  - Festlegung eines festen Workflows

- Erstellen eines Branches für die initiale DSL

- Anpassung der .gitignore

- Aufteilung in zwei Teams:

  - DSL-Team (Paul, Lisa, Nina)

  - Interpreter-Team (Eren, Oliver)

- Zuweisung der ersten Aufgaben

- Ernennung des technischen Produktverantwortlichen (Paul) 😊

Freitag, 10.07.26

- Paul, Lisa und Nina haben die Grammatik zusammen erarbeitet

- Paul hat die Grammatik implementiert

Treffen am Montag, 13.07.26

- Erste Problembehebungen:

  - Git ignoriert leere Ordner, aus diesem Grund mussten mehrere Ordner manuell nacherstellt werden, damit Xtext auf anderen Geräten funktioniert. Eine bessere Lösung konnte kurzfristig nicht gefunden werden

- Besprechung des weiteren Vorgehens

- Grammatik wurde (final) überarbeitet, commited und reviewed

Treffen am Dienstag, 14.07.26

- Validator wurde initial erstellt und Fehler in der Grammatik wurde behoben

  - Grammatik

    - Zeilenreferezen bei Goto-Statements haben vorher Anweisungen erlaubt

    - “;” war nur optional am EOL, was widersprüchlich zu den Anforderungen war

  - Validator:

    - Referenz, welche Zeilennummer fehlt, hinzugefügt.

    - Referenzprüfung bei konditionalem Sprung angepasst.

- Interpreter wurde geschrieben samt Beispielprogramm aus den Folien

  - Auslesen des zu interpretierenden Programms in der Main.java mittels Injektierer

  - Festlegung Behandlungswerte für Sprünge

    - Kein Sprung: -1

    - Break: -2

    - Sprung: [Zeilennummer, in die gesprungen werden soll]

Treffen am Mittwoch, 15.07.26

- Besprechung der Issues #22, #24, #28

- Vorstellung des Validators und Interpreters durch Eren und Olli

- Weitere Vorgehensplanung: Präsentation soll bis Samstag von Paul erstellt und von Eren geprüft werden. Optional soll sie von Nina hübsch gemacht werden

- Issues #22, #24, #28 wurden von Paul und Lisa im Pair-Programming gelöst und ein Pullrequest wurde erstellt

- Anpassungen Interpreter

  - Verwendung von relativem Pfad, zur Ausführung von .tarot Programmen

  - Behandlung von Sprüngen innerhalb von Main.java

- Anpassungen Validator:

  - Neue Prüfung, dass Referenz nur auf bereits existierende Zeilen zeigen dürfen

  - Neue Prüfung, dass nur deklarierte Variablen benutzt werden dürfen

Donnerstag, 16.07.26

- Erstellung der Projektpräsentation wurde begonnen

  - Inhaltsverzeichnis und erste Folien erstellt

- Nina hat mit der Division angefangen (aber Aufgrund technischer Probleme mit Eclipse verzögerte sich dies.)

  - In der Theorie fertig. Muss nur noch in Eclipse implementiert werden

- Lisa hat Issue #33 und #34 gelöst und einen Pullrequest erstellt

- Alle Branches wurden einheitlich in „main“ gemerged

Samstag, 18.07.26

- Nina hat Issue #35 bearbeitet und ein Pull Request erstellt

- Die Implementierung der Fakultätsfunktion wird aus Zeitgründen verworfen

- Division wurde implementiert und es wurde ein Pull Request erstellt

- Division von ungeraden Brüchen und Negativen Brüchen nicht korrekt ausführbar